Statusmøte 05.01.2012
Tilstede: Jørn, HC, Håvard, Siri, Tom Erik, Kristian, Audun, Morten, Espen, Jostein og Mai-Linn
Tom Erik oppsummerte siste hendelser:
- Android-app sluppet rett før jul og er (per 3/1) lastet ned 26000 ganger
- Siste store release var 9/12 med datosøk. 200-250 tilbakemeldinger som skal gjennomgåes.
- Kommer en mini utrulling med bug-fikser neste uke.
Espen presenterte snøskredvarslingsprosjektet:
- Samarbeidsprosjekt mellom vegvesenet, jernbaneverket, NVE, met.no og NGI.
- testfase denne vintern (23 varslingsområder delt mellom Oslo og Tromdø). Det utarbeides regionale snøskredvarsler 2ganger i uken.
- Operativ fase neste vinter med utarbeidelse 5 ganger i uken (mulig utvidelse ifm områder).
- Ønsker varslene ut til publikum gjennom yr for å få tilbakemeldinger og synliggjøre for oppdragsgiver.
- Krever en teknisk tilretteleggingsjobb ved met.no og både teknisk tilretteleggingsjobb og layout/ design ved NRK.
- Det er viktig at snøskredvarslene er tilgjengelig for alle.
Konklusjoner fra diskusjonen omkring snøskredvarslingsprosjektet:
- Pga testfase-stempelet og bare utarbeidelse av to varsler i uken passer det best å plassere det denne vintern på beta-yr, men evt med redaksjonell omtale på yr.no / om.yr.no.
- Jørn og Tom Erik tygger på (til neste yr-status-møte) hvor på beta-yr sidene det passer plasseringsmessig.
- Siri & Håvard begynner tilrettelegging av dataene i første omgang mhp punktsidene da det er en generell strategi å knytte varsler mot punkt.
Oppdatering av klimasidene på yr. yr.no/klima:
- Vi lander på å få sidene inn under “været som var” på de stedene med serier tilbake 100-150 år - altså kun lista med utvalgte målestasjoner (denne endres ikke ofte, så den kan oppdateres manuelt).
- I tillegg legger vi opp inngangsport fra forsiden, og en landingsside med kart/ liste som i dag.
- Vi må sjekke hva (hvilke av dataseriene) som er tilgjengelig i ws klima, det må ligge der for at NRK skal ha tilgang til det. I dag har vi både siste måned, siste sesong og siste år. Hva kom vi frem til at vi ønsket tilgjengelig? Skal det skifte med sesong?
- Alle målestasjonene har egne landingssider, så det er mulig å gjøre noe her ift oppdateringer.

Det ble ikke satt noen frist for dette arbeidet.