Statusmøte for Kvalobs 2009-08-26

Tilstede: Gabriel, Per-Ove, Pål, Paul Eglitis og Thomas

# Thomas slutter dessverre i stillingen som prosjektleder og vi må finne en erstatter. Dette vil Per-Ove, Gabriel og Pål ta ansvar for å drive fram. Inntil videre fungerer Per-Ove som leder for gruppa.

# På grunn av ferdigstillingen av Proff er en rekke nøkkelpersoner opptatt ut oktober for å gjøre Proff ferdig. Dette gjelder konkret Vegard Bønes, Børge Moe og Mari Wang. Dette vil svært sannsynlig få konsekvenser for oppstart av Kvalobs*QC. Vi arbeider for å få mandat fra direksjonen til å starte arbeidet med de ressursene som er tilgjengelig. Det er nok å gripe tak i for de som ikke arbeider med Proff.

# Thomas tar ansvar for å skrive ferdig prosjektdirektivet før han slutter.
* Gabriel ønsker at samarbeidet med SMHI, og den potensielle
gevinsten av slikt samarbeid blir vektlagt sterkere. Thomas
skriver utkast til formulering som Gabriel så bidrar til.
* Vi ønsker at gevinstene for instituttet blir vektlagt sterkere i
prosjektdirektivet, og at all nyutvikling av egenskaper og tiltak
i prosjektet kobles opp mot en gevinst.
* Per-Ove og Pål tar ansvar for å skrive en liste med ønskede nye
egenskaper i kvalobs på grunnlag av den eksisterende
oppgavelisten.
Ønsket ferdigstillelse er i løpet av uke 36.

4. Paul E. redegjorde for status for QC2 og konsekvensene av det

pågående arbeidet for framdriften av Kvalobs*QC.