# Endringshåndtering
Lenker til test før utrulling
Utkast til endringsrutiner for met.no og NRK ved endringer som kan få konsekvenser for yr.no.
To typer endringer: Endringer som medfører betydelig nedetid, og endringer med svært kort eller ingen nedetid.
1. Endringer m/ planlagt nedetid på over 2 minutter:
  1. Tidsintervall for disse endringene er mellom kl. 01:00 - kl. 06:00 norsk tid.
  2. Varsling pr. epost senest kl.12:00 dagen i forveien. Epost sendes til Erik Bolstad, nynett-devel, Roar Skålin....
Endringer m/ planlagt nedetid på 2 minutter eller mindre:
- Kan utføres når som helst på døgnet.
- Varsling pr. epost senest 2 timer før endringen skal utføres. Epost sendes til Erik Bolstad, nynett-devel.

Varsling om endring skal inneholde:
- Endringsbeskrivelse
- Tidspunkt for endring
- Forventet nedetid.
- Worst-case beskrivelse ( inkl. estimat av nedetid ved tilbakerulling ).
- Kontaktinfo ( mobiltlf. ) v/ oppdagelse av feil.
Endringer bør planlegges slik at det vil gi minst mulig nedetid.
Spesifisere hva man mener med nedetid: hele yr.no, hele yr.no utenom forsidene, wms-tjenestene, wscache.met.no ...osv.
## Spørsmål
Spørsmål som Driftsgrupper må kunne gi Driftsstyret svar på før ny versjon kan bli installert:
- Hva kan gå galt ved installasjon? ( -> ulike feilscenarier)
- Hva kan gå galt etter intallasjon?
Spørsmål som Driftsstyret? må finne svar på:
---
En endring er å sette i drift en annen versjon av en komponent i løsningen eller å forandre på konfigurasjonen for en komponent.
Spørsmål som driftsstyret må finne/vedlikeholde svar på:
- Hva er kriteriene for at vi sier at endringen gikk bra?
- Hva er ønsket funksjonalitet og kvalitet?
- Hvem skal varsles og hvordan?
- Hvem beslutter at en endring kan gjennomføres?
- Hva er regnet som klasse A, B og C-feil for yr.no
- Hva er kjente/erfarte symptomer ved feil?
Spørsmål som driftsgruppa må kunne svare på (og som utviklerne derfor må tenke på):
- Hvordan verifiserer vi at endringen gikk bra?
- Hva kan gå galt i forbindelse med endringen?
- Hvordan vil ulike feilscenarier bli håndtert?
- Hvordan er ulike feilscenarier søkt avverget?
- Hvordan er det undersøkt om tidligere kjente feil ikke er tilstede?
- Hvordan er det undersøkt om ønsket funksjonalitet er tilstede med ønsket kvalitet?
- Hvordan er endringen planlagt gjennomført?
- Hva er kriteriene for å rulle tilbake?
- Hvem beslutter at man eventuelt skal rulle tilbake?
- Hvordan er eventuell tilbakerulling planlagt gjennomført?
- Hvordan er tilbakerulling testet?
- Hvordan verifiserer vi at eventuell tilbakerulling gikk bra?
- Hva er kjente feilsituasjoner/-kilder?
  - minne fullt på server
  - minnelekasje
  - treg backend
- Hva gjør vi for å detektere kjente/erfarte symptomer på feil?
Årsak -> symptom -> fix
Generelt:
Hvordan fjerne alle varslene ved behov?