# Prosjektmøte 2012-01-19
- Tid: 2012-01-19 10-11
- Sted: Bruun, Tallhall
- Deltar: Hans-Christian H., Knut Helge M., Arne M., Vibeke T., Mai-Linn F., Jørn K., Kristian G., Tom Erik S., Sigbjørn T.
- Usikker: Morten A.Ø.K.
- Deltar ikke:
- Referat
## Formål
- Prioritere utviklingsoppgaver for verifikasjon
- Sette opp plan for utvikling og implementering, fortrinnsvis knyttet opp mot planlagte utrullinger
- Fordele ansvar
## Agenda
1. Gjennomgang av eksisterende idéer (noen detaljer under punkt 2 i referatet fra forrige møte)
  1. verifikasjon som brukervalg i “Gårsdagens vær”
  2. verifikasjonskart
  3. endringer i visning av “Gode varsler?”
  4. verifikasjon for nedbørstasjoner
  5. spredningsdiagrammer
  6. annet?
2. Viktige momenter
  1. Brukerverdi og -interesse
  2. Behov for videre konkretisering (f.eks. hvilke varsler skal verifiseres?)
  3. Arbeidsmengde for utviklere
3. Fordeling av oppgaver og ansvar
4. Neste møte: xx februar 10-11? (senere fastsatt til 19. januar)
## Foreløpig prioritering
Under følger en tabell der prosjektmedarbeiderne + Jørn bes fylle ut sine foreløpige forslag til prioritering. Romertall i første kollonne følger agendaens punkt 1.
Forslag	M-LF	HF	KG	H-CH	JK	MAØK	AM	KHM	TES	VWT	ST
I	2		2			4	2	5		1	1
II	1		1			3	1	1		2	2
III	4		3			1	4	4		5	4
IV	3		4			2	3	3		4	3
V	5		5			5	5	2		3	5

### Noen innspill
- vurdere gå over til bias i stedet for absolutt avvik i kartløsningen (II), slik at brukeren oppdager om siste dagers varsler er for kalde eller for varme i et område
- ha som målsetting å vise tilsvarende kart med verifikasjon av nedbør (må velge mellom verifikasjon av døgnnedbør/400-500 stasjoner, evt. timesnedbør/ca. 100 stasjoner); måldato: før sommeren
- tilsvarende kart med verifikasjon av vindstyrke; måldato: til neste vinter