Referat fra statusmøter yr.no

Statusmøte 20081120

Tilstede: Jan Ivar, Håvard, Erik, HC, Therese og Kristin

SAK 1. Sannsynlighetsvarsel: Status og framdrift

Fra møtet:

NRK jobber med flikking av design. Prinsippene for å hente data er klarert. Met.no er ikke trygg på ytelsen, noen bugs, xml kommer ut ..

Konklusjon:

HC, Håvard og Janip har jevnlig kontakt videre: Må avklare arkitekturen.

Erik og Kristin avklarer: korttidsvarselet – mangel på symboler for sannsynlighet (frist: midten av uke 48)

Framdrift:

Utrulling av probability i uke 48 som test

Målet er å få minst et produkt tilgjengelig til januar versjon.

SAK 2. Starttidspunkt (sak på Bugzilla)

Referat: Jan Ivar orienterte om hvordan dette viste seg å være mer komplisert enn antatt. Erik: mulig å la alt være 6 timer forsinket? Konsekvens: At alt vil vises som tid passert. Antatt arbeidstid: 1 uke på Håvard

Må avklares: Avklaring av igangsettelse på prioriteringsmøte 27. november

SAK 3. Bestemme dato for utrulling i januar og februar

Referat: 20. januar 3. mars 24. mars

SAK 4. Bugzilla – oppgaver til desemberutrulling:

Referat: Ingen som har behov for å kommentere noe.

SAK 5. Symbolnummer/ algoritme - Sol opp/ ned/

Referat: Algoritmen ble avklart på møtet 6.11.08. Finnes i referatet. Mulige løsninger: 1. Instituttet innfører nye 3-sifra symbolnummer. Problem: Dette er et system som er i bruk mange steder på met.no. Dvs at dette er en mer komplisert løsning. 2. Legge til et attributt på symbolene (natt, dag, mørketid), i stedet for å endre symbolnummer 3. NRK løser alt på front-end Problem: Prinsipielt veldig feil Veien videre: Jan Ivar avklarer tidsbruk på met.no på alternativ 2. Kommer tilbake til dette på prioriteringsmøtet 27.11.08.

SAK 6. Observasjonar Utkast til ny presentasjon av observasjonar (rull til botn): http://www.erikbolstad.no/yr/observasjon-og-trafikk.html

Referat: Erik orienterte: Ønske om å vise de tre nærmeste observasjonsstasjonene. Det vil være noen steder som vil få stasjoner veldig langt borte. Ingen grenser settes. Diskusjon om man skal ha en grense eller ei. Dropp utenfor Norge.

SAK 7. OBS-varsel

Referat: Erik ønsker å få se hva som skal komme ut fra TED. Problemer med områdesammenslåing. Erik og Siri holder kontakten.

SAK 8. Evnt

Janip: Bug med Færøyene og avansert kart er nå fikset. Man bruker UTC i stedet. => Skal sjekke hvordan det blir i yr.no. Janip: Trond har nå på plass kulingvarsel på kart. Erik: Ny utvikler er på plass i NRK på mandag 24.11.08.